# AWS First Cloud AI Journey – Project Plan

# [Bamboo] – [FPT University] – [Mini-Market]

# [8/9/2025-12/12/2025]

- Table of Contents

1	BACKGROUND and motivation	3

1.1	executive summary	3

1.2	PROJECT SUCCESS CRITERIA	3

1.3	Assumptions	3

2	SOLUTION ARCHITECTURE / ARCHITECTURAL DIAGRAM	3

2.1	Technical Architecture Diagram	3

2.2	Technical Plan	4

2.3	Project Plan	4

2.4	Security Considerations	4

3	Activities AND Deliverables	5

3.1	Activities and deliverables	5

3.2	OUT OF SCOPE	5

3.3	PATH TO PRODUCTION	5

4	EXPECTED AWS COST BREAKDOWN BY SERVICES	5

5	TEAM	6

6	resources & cost estimates	6

7	Acceptance	7

# BACKGROUND and motivation

## executive summary

[Customer background]

Bamboo – FPT University – Project Mini-Market là một dự án học thuật mô phỏng bài toán chuyển đổi số cho mô hình mini-market truyền thống tại Việt Nam. Khách hàng giả định là một chuỗi mini-market nhỏ, hiện đang vận hành chủ yếu bằng quy trình thủ công (sổ sách, Excel, bán hàng offline).

[Business and technical objectives - drivers for moving to the AWS cloud]

Business objectives:

- Giảm thất thoát hàng hóa và sai sót trong quản lý kho (do kiểm kê thủ công).

- Mở thêm kênh doanh thu online thông qua nền tảng e-commerce.

- Rút ngắn thời gian thanh toán, cải thiện trải nghiệm khách hàng tại quầy.

- Tạo nền tảng để mở rộng thêm nhiều chi nhánh mini-market sau này.

Technical objectives:

- Xây dựng kiến trúc .NET 3-layers (3-tier) hiện đại, dễ bảo trì, áp dụng Repository Pattern & Unit of Work Pattern.

- Ứng dụng các dịch vụ AWS Managed Services (Elastic Beanstalk, RDS, S3, CloudFront, WAF, ElastiCache) theo AWS Well-Architected Framework.

- Tự động hóa CI/CD với AWS CodePipeline & CodeBuild tích hợp với GitHub.

- Tối ưu chi phí bằng cách tận dụng AWS Free Tier trong năm đầu tiên.

[Use cases]

Web e-commerce mini-market với các chức năng chính: quản lý sản phẩm, danh mục, giỏ hàng, đơn hàng, user account, và quản lý kho cơ bản.

[Briefly summarize the partner’s professional services to be delivered to meet the customer’s objectives]

  Thiết kế solution architecture trên nền tảng AWS.

  Triển khai các dịch vụ AWS cần thiết cho môi trường Staging và Production.

  Thiết kế & phát triển ứng dụng ASP.NET Core MVC theo mô hình 3-lớp.

  Thiết lập CI/CD pipeline với AWS CodePipeline / CodeBuild.

  Cấu hình các dịch vụ bảo mật cơ bản: VPC, Security Group, WAF, Private Subnet, NAT Gateway.

## PROJECT SUCCESS CRITERIA

[Provide a bulleted list of items that are important to address for the success of the project. Describe the important business and technical objectives of the project in a way that is quantitative and measurable, i.e., how success would be defined and measured for this project.]

Dự án được xem là thành công nếu các tiêu chí định lượng sau được đáp ứng (ở môi trường demo / POC):

Business success criteria

- Giảm ≥ 90% sai lệch trong quản lý kho so với mô hình sổ tay / Excel (được đo bằng số lượng chênh lệch giữa tồn kho hệ thống và tồn kho thực tế trong các lần kiểm tra thử).

- Giảm ≥ 50% thời gian thanh toán tại quầy (từ lúc bắt đầu scan sản phẩm đến lúc in hoá đơn) so với quy trình thủ công giả lập.

- Đạt ≥ 20% doanh thu giả lập đến từ kênh online (so với tổng doanh thu mô phỏng) trong vòng 6 tháng nếu triển khai thực tế.

Technical success criteria

- Uptime (trên môi trường demo) ≥ 99.9% trong thời gian kiểm thử.

- Thời gian tải trang chủ (product listing) trung bình < 2 giây khi sử dụng CloudFront và ElastiCache (test với kịch bản tải mô phỏng).

- CI/CD pipeline triển khai thành công ≥ 90% số lần push code lên nhánh main mà không cần thao tác tay.

- Mọi secret/connection string không được hard-code trong source code mà được quản lý qua environment variables của Elastic Beanstalk.

## Assumptions

[Provide a bulleted list of items that are known prerequisites, dependencies, constraints, risks or assumptions to execute the project.  Record any assumptions that were made (as opposed to known facts) when conceiving the project. Note any major external dependencies the project must rely upon for success, such as specific technologies, third-party vendors, development resources, or other business relationships.  Also note any business or technical constraints that exist, which might impact cloud migration or adoption, such as an on-premise mainframe system or on-premise integration/messaging bus. Highlight any potential risks clearly to the customers]

Các giả định chính để thực thi dự án:

- AWS Account: Khách hàng (hoặc nhóm dự án) cung cấp một AWS Account có quyền tạo các dịch vụ: VPC, EC2/Beanstalk, RDS, S3, CloudFront, WAF, ElastiCache, CodePipeline, CodeBuild.

- Free Tier: Hạ tầng sử dụng AWS Free Tier cho năm đầu, bao gồm EC2 t3.micro/t3a.small, RDS db.t3.micro (SQL Server Express), ElastiCache t4g.micro, S3 và CloudFront.

- Traffic: Lưu lượng truy cập giai đoạn đầu thấp đến trung bình (môi trường demo, chưa phải hệ thống production với hàng chục nghìn user).

- Data volume: Số lượng sản phẩm và đơn hàng ở mức vừa phải (vài nghìn SKUs, vài nghìn đơn hàng/tháng) – phù hợp với kiến trúc đã đề xuất.

- Team availability: Nhóm Bamboo (sinh viên FPTU) có đủ thời gian làm việc trong khung thời gian [08/09/2025 – 12/12/2025].

- External dependencies:

- Không có hệ thống mainframe hoặc hệ thống on-premises legacy cần tích hợp.

- Tích hợp với cổng thanh toán thực tế (VNPay, MoMo, v.v.) không nằm trong scope chính – chỉ mô phỏng thanh toán (ví dụ: COD).

- Risks & constraints:

- Hạn chế về thời gian (dự án học kỳ).

- Một số dịch vụ AWS có thể thay đổi giá hoặc chính sách Free Tier trong tương lai.

# SOLUTION ARCHITECTURE / ARCHITECTURAL DIAGRAM

## Technical Architecture Diagram

[Provide a description of the proposed high-level technical architecture, to address common architectural aspects such as: network infrastructure; data/process flows; software services/components; integration/messaging/middleware; security; deployment models; operations/support models. (As appropriate, based on the type of project).

High-level architecture description

Proposed solution sử dụng kiến trúc 3-tier (.NET) kết hợp với hạ tầng AWS theo Well-Architected Framework:

- Presentation Layer (WebShop):

  - ASP.NET Core MVC 9.0

  - Chạy trên AWS Elastic Beanstalk (Windows/Linux platform cho .NET)

  - Giao tiếp với Application Layer thông qua services nội bộ trong cùng project/solution.

- Application Layer (Services):

  - Chứa business logic: ProductService, OrderService, UserService, InventoryService,...

  - Áp dụng Repository Pattern & Unit of Work Pattern để tách biệt business logic và data access.

- Persistence Layer (Data Access):

  - Sử dụng Entity Framework Core kết nối tới Amazon RDS for SQL Server.

  - Repositories cho từng aggregate: ProductRepository, OrderRepository,...

AWS Infrastructure components

- Amazon Route 53: Quản lý DNS và domain của ứng dụng mini-market.

- Amazon CloudFront: CDN cache static content (hình ảnh sản phẩm, JS, CSS) từ S3 để tăng tốc tải trang.

- Amazon S3: Lưu trữ static assets (product images, css, js).

- Amazon Elastic Beanstalk:

  - Host ứng dụng ASP.NET Core MVC.

  - Tự động tạo EC2, Auto Scaling Group, Application Load Balancer.

  - Đặt trong Private Subnet để tăng bảo mật, chỉ truy cập thông qua ALB.

- Amazon RDS for SQL Server (Express):

  - DB cho toàn bộ hệ thống.

  - Đặt trong Private Subnet, không public internet.

  - Tự động backup, patch, hỗ trợ Multi-AZ (có thể bật nếu cần).

- Amazon ElastiCache (Redis):

  - Cache dữ liệu nóng: danh sách sản phẩm, thông tin category, cấu hình chung.

  - Giảm tải truy vấn lặp lại lên RDS.

- AWS WAF:

  - Gắn với CloudFront để chặn các tấn công phổ biến (SQL injection, XSS, bad bots).

- AWS VPC + Subnets + NAT Gateway + Internet Gateway:

  - VPC riêng cho hệ thống.

  - Public Subnet: ALB, NAT Gateway, CloudFront edge (bên ngoài).

  - Private Subnet: Elastic Beanstalk instances, RDS, ElastiCache.

  - NAT Gateway dùng cho instances trong Private Subnet ra Internet (update, patches).

- AWS CodePipeline + AWS CodeBuild:

  - CI/CD từ GitHub → Build → Deploy lên Elastic Beanstalk.

Tools proposed

- Visual Studio 2022

- Git & GitHub

- AWS Management Console

- (Tuỳ chọn) AWS CloudFormation hoặc Elastic Beanstalk configuration templates

- Docker Desktop (cho local test)

Proposed Architecture should follow well architected best practices. For details, please visit https://aws.amazon.com/architecture/well-architected/

Also provide architectural diagram(s) that illustrate the proposed solution architecture. As an APN Partner, you are permitted by AWS to use AWS Icons to create architecture diagrams. For details, please visit https://aws.amazon.com/architecture/icons/.]

[Provide list of tools being used/proposed to accomplish deliverables for this project]

## Technical Plan

[Partner] will develop scripts using [...]. This will allow for quick and repeatable deployments into AWS accounts. Some additional configuration such as [...] may require approval and will follow these processes [...]. All critical paths will include extensive coverage. Please refer to Appendix x for test-cases

Bamboo (Partner) sẽ:

- Thiết lập .NET solution 3-layer gồm các projects: Domain, Application, Persistence, WebShop.

- Xây dựng code tuân thủ Repository + Unit of Work để đảm bảo có thể test và maintain dễ dàng.

- Sử dụng GitHub làm source control, với các nhánh: main, develop và feature branches.

- Thiết lập CI/CD Pipeline bằng AWS CodePipeline + CodeBuild:

  - Trigger: Push lên nhánh main trên GitHub.

  - CodeBuild: Build solution .NET, chạy unit tests.

  - Artifacts: .zip package cho Elastic Beanstalk.

  - Deploy: CodePipeline deploy tự động lên môi trường Staging và (sau khi approve) lên Production.

Một số cấu hình sẽ được thực hiện thủ công qua AWS Console (phù hợp với phạm vi học kỳ), bao gồm:

- Tạo VPC, Subnets, Security Groups.

- Tạo RDS, ElastiCache, S3, WAF, CloudFront.

- Kết nối domain từ Route 53 vào CloudFront/ALB.

Mọi đường đi quan trọng (critical paths) như: Đăng ký, Đăng nhập, Thêm vào giỏ, Thanh toán, Tạo đơn hàng sẽ được viết test-cases và kiểm thử kỹ trên môi trường Staging.

## Project Plan

[Partner] will adopt the Agile Scrum framework over x8 2-week sprints. Stakeholders from team are required to participate in Sprint Reviews and Retrospect. The following team responsibilities is proposed [...]. Communication cadences are based on [...]. Knowledge transfer sessions will be conducted by […]

Bamboo sẽ áp dụng mô hình Agile Scrum-like với các sprint ngắn (1–2 tuần) trong tổng thời gian 11 tuần, chia thành 4 Phase:

- Phase 1 – Assessment & Foundation (Week 1–4)

  - Phân tích yêu cầu, chốt use case.

  - Thiết kế kiến trúc logic & physical.

  - Thiết lập .NET solution, GitHub repo, AWS VPC + Subnets.

- Phase 2 – Core Feature Development (Week 5–7)

  - Phát triển các tính năng chính (Product, Cart, Order, Auth).

  - Xây dựng Application Services, Repositories, Unit of Work.

  - Viết Unit Tests cho business logic.

- Phase 3 – AWS Integration & CI/CD (Week 8–10)

  - Tích hợp S3, ElastiCache, RDS thực.

  - Thiết lập CodePipeline + CodeBuild + Elastic Beanstalk.

  - Integration Testing end-to-end trên môi trường Staging.

- Phase 4 – Security, Go-live & Handover (Week 11)

  - Cấu hình CloudFront, WAF, Route 53.

  - Triển khai bản v1.0 lên môi trường Production (demo).

  - User Acceptance Testing (UAT) + tài liệu hướng dẫn + handover.

Communication & Governance

- Weekly meeting (review & planning) giữa các thành viên Bamboo và giảng viên hướng dẫn.

- Sprint Review cuối mỗi phase với demo tính năng.

- Thay đổi scope (nếu có) sẽ được ghi nhận qua backlog và ưu tiên trong sprint tiếp theo.

## Security Considerations

[Provide a list of security or compliance considerations, suggest to cover based on 5 categories: 1) access 2) infrastructure 3) data 4) detection 5) incident management]

E.g. [Partner] will implement AWS security best practices such as enabling MFA on account access, […]. AWS CloudTrail and AWS Config will be configured for continuous monitoring of activities and compliance status of resources […]. [Customer] will share their regulatory control validation as inputs for [Partner] to ensure all security objectives are met

- Access

  - Bật MFA bắt buộc cho AWS root account và IAM users.

  - Sử dụng IAM Roles cho EC2/Beanstalk, CodeBuild, thay vì lưu access key trong code.

  - Áp dụng nguyên tắc Least Privilege cho tất cả IAM policies.

- Infrastructure

  - Tách Public và Private Subnets trong VPC.

  - RDS, ElastiCache, Beanstalk instances nằm trong Private Subnet, không public IP.

  - Chỉ ALB và CloudFront public ra ngoài.

  - Security Groups chỉ mở port cần thiết (HTTP/HTTPS, DB port giới hạn source).

- Data

  - Bật Encryption at Rest cho RDS, S3, và ElastiCache (nếu phù hợp).

  - Mã hóa dữ liệu nhạy cảm (mật khẩu user bằng Hashing + Salt ở ứng dụng).

  - Không lưu plaintext password/secret trong code hoặc repo.

- Detection

  - Bật AWS CloudTrail cho toàn account để audit API calls.

  - Sử dụng AWS CloudWatch Logs & Metrics cho Beanstalk, RDS, và ALB để theo dõi health.

  - (Tuỳ chọn) Config rules cơ bản để monitor việc cấu hình sai (misconfigurations).

- Incident Management

  - Thiết lập CloudWatch Alarms cho CPU, response time, error rate.

  - Định nghĩa quy trình phản ứng khi có sự cố: scale up, rollback deploy, restore DB từ backup (PITR).

  - Testing quy trình restore RDS từ snapshot định kỳ (trong phạm vi demo/học thuật).

# Activities AND Deliverables

## Activities and deliverables

[Provide project milestones with timeline and respective deliverables, corresponding to the items and activities described in the Scope of Work / Technical Project Plan section. Indicate plans on how to govern the project/ change management; communication plans; transition plans]

| Project Phase | Timeline | Activities | Deliverables/Milestones | Total man-day |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Assessment | Week 1–4 | - item 1 | - item 1 | [X man-day] |
| Setup base infrastructure | Week x-y | - item 1 | - item 1 | [X man-day] |
| Setup component 1 | Week x-y | - item 1 | - item 1 | [X man-day] |
| Setup component 2 | Week x-y | - item 1 | - item 1 | [X man-day] |
| Testing & Golive | Week x-y | - item1 | - item1 | [X man-day] |
| Handover | Week x-y | - item 1 | - item 1 | [X man-day] |

Project Phase: Assessment & Foundation

- Timeline: Week 1–4

- Activities:

  - Thu thập yêu cầu business & kỹ thuật.

  - Thiết kế kiến trúc logic và kiến trúc hạ tầng trên AWS.

  - Thiết lập VPC, Subnets, Security Groups cơ bản.

  - Initialize GitHub repository, tạo .NET solution 3-layer.

- Deliverables / Milestones:

  - Solution Architecture Document.

  - AWS Network (VPC + Subnets) được tạo.

  - GitHub repo + base code structure.

- Total man-day: [X man-day – tuỳ nhóm điền]

Project Phase: Setup Base Infrastructure

- Timeline: Week 3–5

- Activities:

  - Tạo RDS (SQL Server Express), ElastiCache, S3 bucket.

  - Thiết lập Elastic Beanstalk environment (Staging).

- Deliverables:

  - Staging environment chạy được sample app.

- Total man-day: [X man-day]

Project Phase: Setup Application Components

- Timeline: Week 5–8

- Activities:

  - Xây nghiệp vụ: quản lý sản phẩm, giỏ hàng, đơn hàng, user.

  - Tích hợp EF Core, Repository, Unit of Work.

  - Xây UI Bootstrap cho các luồng chính.

- Deliverables:

  - Web mini-market chạy ổn trên local & Staging (chức năng chính).

- Total man-day: [X man-day]

Project Phase: AWS Integration & Optimization

- Timeline: Week 8–10

- Activities:

  - Tích hợp S3 upload ảnh sản phẩm.

  - Tích hợp ElastiCache (Redis) cho caching.

  - Thiết lập CodePipeline + CodeBuild CI/CD.

  - Integration Testing end-to-end.

- Deliverables:

  - CI/CD pipeline hoạt động.

  - Staging environment đầy đủ tích hợp AWS.

- Total man-day: [X man-day]

Project Phase: Testing, Go-live & Handover

- Timeline: Week 10–11

- Activities:

  - UAT với các use case chính.

  - Cấu hình CloudFront, WAF, Route 53.

  - Deploy v1.0 lên Production environment (demo).

  - Handover tài liệu, hướng dẫn sử dụng và vận hành.

- Deliverables:

  - Production demo site mini-market.

  - Project Handover Document.

- Total man-day: [X man-day]

## OUT OF SCOPE

[Provide a bulleted list of items that are discussed but considered out of scope for this project.]

Tích hợp thực tế với cổng thanh toán Việt Nam (VNPay, MoMo, ZaloPay, v.v.) – chỉ mô phỏng.

## PATH TO PRODUCTION

[E.g. The POC will be built with specific and targeted use-cases outlined in section […]. It will lack core features which is required to be deployed into production. The following sections outline key gaps […]. Production setup will require further fine-tuning to optimize all aspects of operational excellence. For example, error handling and testing should be implemented and extended to cover […]]

  Bản POC/MVP sẽ được xây dựng với các use case chính: đăng ký, đăng nhập, duyệt sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán, quản lý đơn hàng.

  POC sẽ chạy trong một môi trường Staging trên Elastic Beanstalk với đầy đủ RDS, S3, ElastiCache.

  Để lên Production, các bước bổ sung gồm:

- Tinh chỉnh Auto Scaling rules, RDS instance size, backup & retention.

- Tối ưu WAF rule sets, rate-limiting, CORS, HTTPS enforcement.

- Mở rộng test-cases (load test, security test).

  Production setup trong phạm vi dự án sẽ là một environment demo với domain Route 53, CloudFront, WAF, sẵn sàng để scale up nếu triển khai thực tế.

# EXPECTED AWS COST BREAKDOWN BY SERVICES

[Include a link to the AWS monthly calculator pricing created specifically for this project. Pricing should include all AWS Services like EC2, S3, EBS and others expected to be deployed based on the architecture listed above in this document

[Calculator Data should take RI and on-demand EC2 instances into considerations wherever applicable]

[In addition, include tooling cost also to the migration cost of the project]

[Call out assumptions made to create cost estimation]

AWS Pricing Calculator URL

AWS Pricing Calculator

Assumptions for cost estimation:

- Sử dụng các instance nhỏ (t3a.small, t3.micro, t4g.micro) phù hợp với business scale mini-market.

- Traffic ở mức vừa phải (dự án demo, không phải hệ thống phục vụ hàng triệu user).

- Tận dụng AWS Free Tier trong 12 tháng đầu cho EC2, RDS, S3, CloudFront, ElastiCache.

- Không tính chi phí support plan Enterprise / Business (chỉ dùng Developer/Basic).

# TEAM

[Identify and list the customer’s Executive Sponsor and Project Stakeholders, including Title and Description (describe their role and responsibilities in the organization). The Executive Sponsor is the individual with overall accountability for the project. The Sponsor is primarily concerned with ensuring that the project delivers the agreed business benefits.  Project stakeholders are entities that have an interest in a given project, and usually represent a business group or organization]

Partner Project Team (Bamboo – FPTU)

| Name | Title | Role | Email / Contact Info |
| --- | --- | --- | --- |
| Dương Tuấn Kiệt | Backend Engineer (.NET). | Team Lead Phát triển backend .NET, business logic, APIs |  |
| Hò Chí Kiệt | Backend Engineer (.NET | Phát triển backend .NET, business logic, APIs |  |
| Nguyên Hoàng Gia Huy | Cloud & Backend Engineer | AWS architecture & overall system design |  |
| Lâm Vĩnh Cường | Cloud Engineer | Thiết kế & triển khai hạ tầng AWS (VPC, RDS, EB, CI/CD). |  |
| Nguyễn Đăng Khôi | Frontend Engineer. | Thiết kế & triển khai UI/UX, Razor Views, Bootstrap |  |

# resources & cost estimates

| Resource | Responsibility | Rate (USD) / Hour |
| --- | --- | --- |
| Solution Architects [number of assigned headcount] | Thiết kế kiến trúc AWS & .NET. | $30/hr |
| Engineers [number of assigned headcount] | Phát triển, test, vận hành | $20/hr. |
| Other (Please specify) | Quản lý tiến độ, báo cáo. | $25/hr |

* Note: Refer to section “activities & deliverables” for the list of project phases

| Project Phase | Solution Architects | Engineers | Other (Please specify) | Total Hours |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Assessment & Foundation | 6 | 18 | 4 | 28 |
| Setup Base Infrastructure | 8 | 22 | 4 | 34 |
| App Development (Core Features) | 4 | 40 | 4 | 48 |
| AWS Integration & CI/CD | 6 | 26 | 3 | 35 |
| Testing, Go-live, Handover | 3 | 12 | 3 | 18 |
| Total Hours | 27Hr | 118Hr | 18Hr | 163Hr |
| Total Cost | 810$ | 2360$ | 450$ | 3620$ |

Cost Contribution distribution between Partner, Customer, AWS:

| Party | Contribution (USD) | % Contribution of Total |
| --- | --- | --- |
| Customer | 0$ | 0% |
| Partner | 3,660$ (effort value) | 100% |
| AWS | 200$ credits |  |

# Acceptance

[To conclude a project, define acceptance process here. For example:

Upon completion of a Phase, PROVIDER will submit the associated tangible Deliverables, to Customer accompanied by an Acceptance Form in the form set forth in Appendix B to this SOW.  Upon such submission, Customer will review, evaluate and/or test, as the case may be, the applicable Deliverable(s) within eight (8) business days (the “Acceptance Period”) to determine whether or not each Deliverable(s) satisfies the acceptance criteria for the particular Deliverable in all material respects.  If the Deliverable satisfies its acceptance criteria in all material respects, Customer will furnish a written acceptance confirmation to PROVIDER via the Acceptance Form prior to the end of the Acceptance Period.  For a Deliverable that is not accepted due to a non-conformity or defect, Customer will indicate the detailed reasons for such rejection on the Acceptance Form and return the Acceptance Form together with the associated tangible rejected Deliverables, if any, to PROVIDER (a “Rejection Notice”) within the Acceptance Period.  Upon receipt of a Rejection Notice, PROVIDER will promptly correct any defects or non-conformities to the extent required so that each Deliverable satisfies the requirements of this SOW and its acceptance criteria in all material respects.  Thereafter, PROVIDER will resubmit a modified Deliverable to Customer, accompanied by the Acceptance Form and the process set forth above will be repeated.  However, Customer will limit its review, evaluation and/or test of each resubmitted Deliverable to determining whether or not PROVIDER has corrected the defects or non-conformities identified in the Rejection Notice and to the effects or impact which PROVIDER’s corrections or modifications have on other Deliverables or other portions of the same Deliverable.  If Customer fails to provide PROVIDER with the above described Rejection Notice prior to the end of the applicable Acceptance Period, then the corresponding Deliverable(s) are deemed accepted.]

Acceptance process (mô phỏng theo chuẩn SOW):

- Sau khi hoàn thành mỗi Phase, Bamboo sẽ bàn giao các Deliverables tương ứng cho Customer (Chủ mini-market giả lập và giảng viên).

- Customer sẽ có 08 ngày làm việc để review và test các Deliverables so với tiêu chí chấp nhận đã định nghĩa (success criteria & scope).

- Nếu Deliverable đạt yêu cầu, Customer sẽ xác nhận chấp nhận (Acceptance) qua email/biên bản.

- Nếu Deliverable không đạt yêu cầu, Customer sẽ phản hồi kèm theo mô tả chi tiết các lỗi hoặc điểm chưa đạt. Bamboo sẽ:

  - Sửa lỗi / điều chỉnh Deliverable trong thời gian hợp lý.

  - Bàn giao lại phiên bản đã sửa để Customer review lại, nhưng review chỉ tập trung vào các lỗi/điểm đã nêu trước đó.

- Nếu Customer không phản hồi trong Acceptance Period, Deliverable được xem là “deemed accepted”.